ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

| Đề tài | Nghiên cứu dữ liệu lớn về các áp thấp và bão nhiệt đới ảnh hưởng đến vùng biển Việt Nam, kết hợp trực quan hóa, theo dõi thời gian thực và so sánh quỹ đạo bão lịch sử |
| --- | --- |
| Sinh viên | Đặng Hồng Minh – MSSV 20225740 – CNTT Việt Nhật 05 – K67 |
| GVHD | ThS. Vũ Đức Vượng |
| Mốc thời gian | Nộp quyển: 29–30/6/2026 • Bảo vệ: 11–19/7/2026 |

# 1. Mục đích

Em viết báo cáo này để trình bày với thầy toàn bộ tiến độ thực hiện đồ án tính đến thời điểm hiện tại, sau khi đã hoàn thiện phần lớn các module theo Phiếu giao nhiệm vụ và kế hoạch đã thống nhất với thầy ở giai đoạn đầu kỳ. Mục tiêu của buổi gặp là để thầy xem xét, đánh giá khối lượng công việc đã hoàn thành và cho ý kiến về việc đồ án đã đủ điều kiện để đăng ký bảo vệ trong đợt 11–19/7 hay chưa, cùng với những phần cần bổ sung gấp trong thời gian còn lại.

# 2. Tổng quan tiến độ

So với 6 nội dung trong Phiếu giao nhiệm vụ, hiện tại em đã hoàn thành xong phần xây dựng hệ thống (Nội dung 1 đến Nội dung 4), đang ở giai đoạn kiểm thử và chuẩn bị viết báo cáo (Nội dung 5, 6). Cụ thể:

| Nội dung | Mô tả | Tình trạng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát bài toán, nguồn dữ liệu IBTrACS, JMA | Hoàn thành (GR1, GR2) |
| 2 | Nghiên cứu công nghệ: Leaflet, Flask, DTW, dữ liệu thời gian thực | Hoàn thành |
| 3 | Phân tích, thiết kế kiến trúc 3 lớp dữ liệu và API | Hoàn thành |
| 4 | Xây dựng 4 module M1–M4 | Hoàn thành |
| 5 | Kiểm thử hệ thống | Đang thực hiện |
| 6 | Hoàn thiện báo cáo | Đang thực hiện |

3. Kết quả xây dựng hệ thống

Hệ thống được tổ chức thành một ứng dụng Flask duy nhất, gồm 4 module chính, dùng chung một nav bar điều hướng và bộ dữ liệu lịch sử 2.343 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (giai đoạn 1884–2026) được tự động tải và xử lý từ kho IBTrACS của NOAA.

## 3.1. Module 1 – Bản đồ lịch sử nâng cấp

Đây là phần kế thừa và nâng cấp trực tiếp từ kết quả NCTN2. So với bản cũ chỉ vẽ đường đi một màu, bản đồ hiện tại đã có:

- Gradient màu thể hiện cường độ gió theo từng đoạn đường đi, đúng theo thang phân cấp bão Việt Nam (Quyết định 18/2021/QĐ-TTg) với 5 mức từ áp thấp nhiệt đới đến siêu bão

- Tính năng phát lại (animation) quỹ đạo bão theo thời gian, hiển thị tốc độ gió và thời điểm tại từng vị trí

- Heatmap thể hiện mật độ bão theo khu vực, có thể bật/tắt

- Bộ lọc theo năm, theo tháng và theo cấp độ bão, kèm thống kê nhanh và biểu đồ theo năm/tháng/cấp độ

- Khi chọn một cơn bão, hệ thống làm nổi bật đường đi của cơn đó và ẩn các đường khác để dễ quan sát

## 3.2. Module 2 – Theo dõi bão thời gian thực

Đây là module mới hoàn toàn so với hai giai đoạn trước, được xây dựng theo đúng định hướng thầy đã góp ý là chuyển hệ thống từ “tra cứu lịch sử” sang “theo dõi và phân tích”. Module gồm:

- Cơ chế lấy dữ liệu đa nguồn: ưu tiên JMA (Nhật Bản), sau đó là dữ liệu cận thời gian thực của IBTrACS, có cơ chế dự phòng bằng dữ liệu thật của bão Yagi 2024 khi không có bão nào đang hoạt động (ví dụ vào thời điểm hiện tại, đầu mùa bão)

- Hiển thị vị trí hiện tại của bão bằng icon động trên bản đồ, kèm thông tin gió, áp suất, hướng di chuyển

- Hiển thị đường dự báo (nếu có dữ liệu từ JMA) hoặc thông báo rõ cho người dùng biết khi cơn bão đã kết thúc và không còn dự báo

- Toàn bộ quy trình tải dữ liệu, phân loại, cache đều được viết thành script tự động, có thể chạy lại bất cứ lúc nào

## 3.3. Module 3 – So sánh bão lịch sử tương tự (DTW)

Module này là phần tập trung nhiều công sức nhất vì đây là yếu tố nghiên cứu, phân tích dữ liệu chính của đồ án, trả lời câu hỏi: “Cơn bão hiện tại có quỹ đạo giống cơn bão nào trong lịch sử?”

- Cài đặt thuật toán Dynamic Time Warping (DTW) để đo độ tương đồng giữa hai quỹ đạo có số điểm khác nhau

- Kết hợp thêm 4 tiêu chí phụ: độ tương đồng theo hướng di chuyển tổng thể (cosine similarity), chênh lệch cường độ gió cực đại, chênh lệch tháng xuất hiện và khoảng cách điểm xuất phát, sau đó tính điểm tổng hợp có trọng số

- Trả về top 5 cơn bão lịch sử tương đồng nhất, hiển thị đồng thời trên bản đồ: bão đang xem màu đỏ, các bão tương tự tô màu xanh theo thứ hạng, kèm bảng so sánh chi tiết từng chỉ số

## 3.4. Module 4 – Dashboard phân tích nâng cao

Module này được xây dựng để đáp ứng yêu cầu phân tích dữ liệu sâu hơn theo đúng nội dung trong Phiếu giao nhiệm vụ, gồm 5 phần:

- Bộ chỉ số tổng quan: tổng số cơn bão, trung bình số cơn mỗi năm, năm có nhiều bão nhất, cơn bão mạnh nhất từng ghi nhận

- Biểu đồ xu hướng theo từng thập kỷ từ 1880 đến nay, thể hiện sự thay đổi tỉ trọng các cấp độ bão

- Biểu đồ tỉ lệ bão rất mạnh và siêu bão theo từng thập kỷ, dùng làm cơ sở để nhận xét về xu hướng cường độ bão

# 4. Một số kết quả phân tích ban đầu từ dữ liệu

Từ dữ liệu 2.343 cơn bão và áp thấp nhiệt đới giai đoạn 1884–2026 trong vùng biển Việt Nam, hệ thống cho phép rút ra một số nhận xét đáng chú ý mà em dự kiến sẽ đưa vào phần kết luận của báo cáo:

- Trung bình mỗi năm có hơn 16 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trong khu vực, tập trung chủ yếu vào các tháng 8, 9, 10

- Tỉ lệ các cơn bão được phân loại là bão rất mạnh và siêu bão có xu hướng tăng lên ở các thập kỷ gần đây so với đầu thế kỷ 20, phù hợp với các nghiên cứu về tác động của biến đổi khí hậu

- Khu vực ven biển miền Trung (từ Quảng Bình đến Bình Định) là vùng có tần suất bão đi qua hoặc đổ bộ cao nhất trong số 13 khu vực được khảo sát

- Module so sánh quỹ đạo cho kết quả khá hợp lý khi thử với bão Yagi 2024: các cơn bão được xếp hạng tương đồng cao đều là những cơn hình thành ở vùng biển phía Đông Philippines và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc vào vịnh Bắc Bộ.

# 5. Kế hoạch hoàn thiện trong thời gian còn lại

Em dự kiến phân bổ thời gian từ nay đến hạn nộp quyển (29–30/6) như sau:

| Thời gian | Công việc |
| --- | --- |
| Tuần này | Hoàn thiện các lỗi giao diện nhỏ còn lại ở Module 1 |
| Tuần tiếp theo | Viết phần Cơ sở lý thuyết, Thiết kế hệ thống và Kết quả thực nghiệm của báo cáo, dựa trên các module đã hoàn thành |
| Tuần cuối trước hạn | Hoàn thiện toàn văn báo cáo, rà soát lại toàn bộ hệ thống, chuẩn bị slide và kịch bản demo cho buổi bảo vệ |

# 6. Đề xuất

Với khối lượng công việc đã hoàn thành như trên, em thấy hệ thống đã đáp ứng được các mục tiêu đề ra trong Phiếu giao nhiệm vụ, đặc biệt là đã có module phân tích và so sánh dữ liệu mang tính nghiên cứu rõ ràng, không chỉ là một công cụ tra cứu thông thường. Em xin phép trình bày demo trực tiếp hệ thống với thầy trong buổi gặp này, và mong thầy cho ý kiến để em có thể đăng ký bảo vệ đồ án trong đợt 11–19/7/2026. Nếu thầy thấy còn điểm nào cần bổ sung hoặc điều chỉnh, em sẽ ưu tiên xử lý ngay trong thời gian còn lại.

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Đặng Hồng Minh