ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông

TÀI LIỆU TRÌNH BÀY

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

(Cập nhật theo góp ý của Giảng viên hướng dẫn)

Đề tài:

Nghiên cứu dữ liệu lớn về các áp thấp và bão nhiệt đới ảnh hưởng đến vùng biển Việt Nam – Hệ thống theo dõi, phân tích và so sánh bão tương tác.

Giảng viên hướng dẫn:  ThS. Vũ Đức Vượng

Sinh viên:  Đặng Hồng Minh  –  MSSV: 20225740  –  CNTT Việt Nhật 05 – K67

Hà Nội, tháng 4 năm 2026

# I. BỐI CẢNH VÀ ĐỘNG LỰC NÂNG CẤP ĐỒ ÁN

Qua hai giai đoạn GR1 và GR2, đề tài đã xây dựng thành công một hệ thống WebGIS cho phép tra cứu toàn bộ lịch sử 1.855 cơn bão tại vùng biển Việt Nam (1884–2025), được phân cấp đúng theo thang bão Việt Nam, với bộ lọc và biểu đồ thống kê cơ bản.

Tuy nhiên, sau khi xem xét tài liệu định hướng, Giảng viên hướng dẫn đề xuất một bước chuyển hóa quan trọng về tầm nhìn đồ án:

| Trước khi nâng cấp | Sau khi nâng cấp |
| --- | --- |
| "Hệ thống tra cứu lịch sử bão" Chỉ hiển thị dữ liệu quá khứ Người dùng chỉ đọc, không tương tác phân tích Giá trị ứng dụng hạn chế | "Hệ thống theo dõi, phân tích và so sánh bão" Kết hợp dữ liệu hiện tại + lịch sử Theo dõi bão đang hoạt động, xem dự báo So sánh với bão lịch sử tương tự → giá trị thực tiễn cao |

Sự thay đổi này không phủ nhận công việc đã làm, mà là bổ sung thêm một lớp dữ liệu mới (operational data) lên nền tảng sẵn có, đồng thời khai thác triệt để hơn bộ dữ liệu lịch sử thông qua bài toán so sánh và tìm kiếm quỹ đạo tương đồng.

# II. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG ĐỀ XUẤT

Hệ thống được tổ chức lại thành 3 lớp dữ liệu và 4 module chức năng chính:

## 2.1. Kiến trúc 3 lớp dữ liệu

| Lớp | Nguồn dữ liệu | Nội dung | Tần suất cập nhật |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp 1 Lịch sử | IBTrACS v04r01 (NOAA) JMA Best Track Archive | 1.855 cơn bão 1884–2025 Đường đi, cường độ, áp suất | Hàng tuần (đã có cơ chế cache ở GR2) |
| Lớp 2 Hiện tại | JTWC a-deck / b-deck (FTP công khai) Python tropycal library | Bão đang hoạt động trong vùng Tây TBD Vị trí, tốc độ gió thực tế | 6 giờ/lần (cron job tự động) |
| Lớp 3 Dự báo | JTWC forecast track (a-deck WRNG lines) NHC GIS forecast shapefile (nếu cần) | Đường dự báo 72–120h tới Cường độ dự báo theo giờ | 6 giờ/lần (cùng với lớp 2) |

## 2.2. Bốn Module chức năng chính

Hệ thống mới được cấu trúc thành 4 module, kế thừa toàn bộ công việc GR2 và bổ sung 3 module mới:

| # | Module | Tính năng chính | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Bản đồ Lịch sử Nâng cấp | Gradient màu cường độ theo từng đoạn đường đi; Animation quỹ đạo; Heatmap mật độ; Lớp ranh giới tỉnh/thành | Mở rộng từ GR2 (~40% hoàn thành) |
| M2 | Theo dõi Bão Thời Gian Thực | Hiển thị bão đang hoạt động (icon nhấp nháy); Đường dự báo 5 ngày; Popup cập nhật tự động 6h/lần; Badge cảnh báo khi bão vào vùng biển VN | Module mới hoàn toàn |
| M3 | So sánh Bão Lịch sử Tương tự | Tính độ tương đồng quỹ đạo (DTW / cosine distance); Hiển thị đồng thời bão hiện tại (đỏ) + top-5 bão lịch sử giống nhất (xanh); So sánh theo điểm xuất phát, quỹ đạo, cường độ | Module mới – trọng tâm nghiên cứu |
| M4 | Dashboard Phân tích Nâng cao | Biểu đồ xu hướng dài hạn; Phân tích mùa vụ theo vùng; Thống kê theo tỉnh/vùng ven biển; Tích hợp dữ liệu thiệt hại EM-DAT (nếu khả thi) | Mở rộng từ GR2 (~20% hoàn thành) |

# III. KẾ HOẠCH KỸ THUẬT CHI TIẾT

## 3.1. Module M2 – Theo dõi Bão Thời Gian Thực

Nguồn dữ liệu & cách thu thập

JTWC công bố dữ liệu bão thực tế qua FTP công khai. Quy trình thu thập như sau:

- Bước 1 – Lấy dữ liệu hiện tại: Script Python dùng thư viện tropycal để gọi Realtime() object, tự động lấy vị trí + cường độ của tất cả cơn bão đang hoạt động tại Tây Bắc Thái Bình Dương.

- Bước 2 – Lấy đường dự báo: Parse các dòng WRNG trong a-deck file của JTWC (trực tiếp từ FTP: ftp.nhc.noaa.gov/atcf/btk/) để lấy tọa độ dự báo 12h, 24h, 48h, 72h, 120h.

- Bước 3 – Lọc vùng quan tâm: Chỉ hiển thị bão trong vùng ảnh hưởng tiềm tàng đến Việt Nam (0°N–30°N, 95°E–130°E).

- Bước 4 – Xuất API: Flask endpoint /api/active-storms trả về JSON chuẩn GeoJSON, frontend Leaflet.js gọi mỗi 6 giờ.

Hiển thị trên bản đồ

- Icon bão nhấp nháy (animated SVG) tại vị trí trung tâm hiện tại, màu theo cấp độ (xanh/vàng/cam/đỏ/tím).

- Đường track thực tế (nét liền đậm màu đỏ) từ điểm hình thành đến vị trí hiện tại.

- Đường dự báo (nét đứt) kéo dài về phía trước, độ rộng vùng bất định tăng dần theo thời gian (cone of uncertainty).

- Cảnh báo tự động: Nếu đường dự báo cắt qua đường bờ biển VN trong 72h, popup cảnh báo xuất hiện.

## 3.2. Module M3 – So sánh Bão Lịch sử Tương tự

Đây là module có giá trị nghiên cứu cao nhất và là điểm nhấn kỹ thuật của đồ án.

Thuật toán tính độ tương đồng quỹ đạo

Hai phương pháp được áp dụng kết hợp:

- DTW – Dynamic Time Warping: Đo sự tương đồng giữa hai chuỗi tọa độ có độ dài khác nhau. Phù hợp để so sánh quỹ đạo bão vì chúng có số điểm quan trắc không bằng nhau.

- Cosine Similarity trên vector đặc trưng: Mã hóa mỗi quỹ đạo thành vector đặc trưng (hướng di chuyển, vĩ độ trung bình, tốc độ tịnh tiến), sau đó tính cosine similarity để xếp hạng.

- Kết quả: Hệ thống trả về top-5 cơn bão lịch sử có độ tương đồng cao nhất với bão đang theo dõi.

Tiêu chí so sánh đa chiều

| Tiêu chí | Mô tả | Ý nghĩa thực tiễn |
| --- | --- | --- |
| Điểm xuất phát | So sánh vĩ độ/kinh độ nơi bão hình thành | Bão xuất phát cùng vùng thường có diễn biến tương tự |
| Quỹ đạo tổng thể | DTW distance trên toàn bộ tập tọa độ | Đánh giá mức độ giống nhau về đường đi |
| Cường độ tối đa | Chênh lệch sức gió cực đại (knots) | Đánh giá mức độ nguy hiểm tương đương |
| Thời điểm trong mùa | Cùng tháng ± 1 tháng | Điều kiện môi trường khí quyển/đại dương tương tự |

Hiển thị kết quả trên bản đồ

- Bão đang theo dõi: đường đi màu đỏ đậm, icon đặc biệt.

- Top-5 bão lịch sử tương tự: đường đi màu xanh (các sắc khác nhau theo thứ hạng tương đồng), kèm năm và tên.

- Panel bên phải: bảng so sánh nhanh giữa bão hiện tại và từng bão lịch sử (sức gió, quỹ đạo, thiệt hại nếu có).

- Câu hỏi được trả lời trực quan: "Cơn bão hiện tại có quỹ đạo giống bão nào trong lịch sử?"

## 3.3. Các nguồn dữ liệu sử dụng

| Nguồn | Loại dữ liệu | URL / Phương thức | Dùng cho Module |
| --- | --- | --- | --- |
| IBTrACS v04r01 (NOAA) | Lịch sử toàn cầu | HTTPS CSV/JSON | M1, M3, M4 (đã có ở GR2) |
| JTWC a-deck / b-deck | Thực tế + Dự báo | FTP: ftp.nhc.noaa.gov/atcf/btk/ | M2, M3 |
| Python tropycal | API bão thực tế | pip install tropycal | M2 |
| JMA Best Track (Nhật Bản) | Lịch sử Tây TBD | HTTPS công khai | M3 (so sánh bổ sung) |
| EM-DAT Dataset (CRED) | Thiệt hại kinh tế-xã hội | Đăng ký miễn phí tại emdat.be | M4 (nếu khả thi) |
| Trung tâm KTTV Quốc gia VN | Thông tin bão VN | nchmf.gov.vn (tham khảo) | M2 – đối chiếu |

# IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

| Giai đoạn | Thời gian | Nội dung công việc | Đầu ra kiểm chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| GĐ 1 | T4 – T5/2026 | Module M1: • Gradient màu cường độ theo từng đoạn đường đi • Animation quỹ đạo bão • Heatmap mật độ bão • Tích hợp lớp ranh giới tỉnh/thành | Bản đồ nâng cấp hoạt động với toàn bộ 1.855 cơn bão |
| GĐ 2 | T5 – T6/2026 | Module M2: • Script Python lấy dữ liệu JTWC realtime • Flask API /api/active-storms • Hiển thị bão đang hoạt động + đường dự báo • Cơ chế cập nhật tự động 6h/lần | Demo bão thực tế trên bản đồ (hoặc bão giả lập nếu mùa ngoài bão) |
| GĐ 3 | T5 – T6/2026 | Module M3: • Cài đặt thuật toán DTW tính tương đồng quỹ đạo • Xây dựng bộ đặc trưng bão cho cosine similarity • API trả về top-5 bão tương tự • Giao diện so sánh trực quan trên bản đồ | Demo: nhập bão bất kỳ → hiển thị 5 bão lịch sử giống nhất |
| GĐ 4 | T6 – T7/2026 | Module M4 + Hoàn thiện: • Dashboard thống kê nâng cao (xu hướng, mùa vụ, địa phương) • Tích hợp dữ liệu thiệt hại EM-DAT (nếu khả thi) • Kiểm thử, tối ưu hiệu năng toàn hệ thống • Viết báo cáo ĐATN và chuẩn bị demo | Hệ thống hoàn chỉnh + Báo cáo ĐATN + Bảo vệ |

# V. GIÁ TRỊ VÀ KẾT QUẢ KỲ VỌNG

## 5.1. Demo đồ án – Các kịch bản minh họa ấn tượng

Khi bảo vệ, đồ án có thể demo các kịch bản thực tế sau:

| # | Kịch bản demo | Điều người xem nhìn thấy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tra cứu bão lịch sử (kế thừa GR2) | Chọn năm 2017 – bản đồ hiển thị 24 cơn bão, mỗi đường đổi màu theo cường độ từng đoạn, animation đường đi |
| 2 | Theo dõi bão thực tế (Module M2 mới) | Bản đồ có icon bão nhấp nháy tại vị trí hiện tại + đường dự báo 5 ngày tới + cảnh báo nếu hướng vào VN |
| 3 | So sánh bão tương tự (Module M3 – điểm nhấn) | Chọn bão Yagi 2024: hệ thống tự động tìm và hiển thị đồng thời 5 cơn bão lịch sử có quỹ đạo giống nhất + bảng so sánh cường độ, thiệt hại |
| 4 | Phân tích xu hướng (Module M4) | Biểu đồ: số lượng siêu bão tăng rõ rệt sau năm 2000; vùng biển miền Trung có mật độ bão cao nhất |

## 5.2. Đóng góp khoa học

- Phương pháp luận: Đề xuất và cài đặt pipeline tìm kiếm bão lịch sử tương tự sử dụng DTW và cosine similarity – có thể tham khảo trong nghiên cứu khí tượng.

- Kết quả phân tích: Báo cáo về xu hướng bão 140 năm tại Biển Đông, tính mùa vụ, vùng địa lý nguy hiểm nhất.

- Sản phẩm ứng dụng: Hệ thống WebGIS mở, có thể mở rộng thêm dữ liệu và tính năng, phục vụ nghiên cứu và giáo dục.

## 5.3. Đánh giá tính khả thi

| Yếu tố | Đánh giá | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Dữ liệu realtime JTWC | Khả thi cao | FTP công khai, thư viện tropycal đã được kiểm chứng |
| Thuật toán DTW | Khả thi – độ phức tạp trung bình | Python có thư viện dtaidistance, fastdtw sẵn có |
| Tích hợp dữ liệu EM-DAT | Khả thi có điều kiện | Cần đăng ký tài khoản miễn phí tại emdat.be |
| Demo ngoài mùa bão | Cần phương án dự phòng | Dùng dữ liệu bão gần nhất (vd: Yagi 2024) để minh họa M2+M3 |

Em xin trân trọng cảm ơn sự hướng dẫn của thầy và kính mong tiếp tục nhận được ý kiến!

Hà Nội, tháng 4 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Đặng Hồng Minh